	附件2.
拉萨师范学院图书馆安全检测项目综合评分表

	评分维度
	评分细则
	得分

	一、价格部分（20分）
	价格部分（20分）
	采用低价优先法：满足要求的最低有效报价为评标基准价，得满分20分；

报价得分=（基准价÷投标报价）×20
	

	二、商务业绩部分（30分）
	类似业绩（30分）
	近3年（合同签订日期自2023年8月1日起）每提供1份房屋建筑安全/抗震检测、结构鉴定业绩得5分，最高得30分（需合同/中标通知书佐证）。
	

	三、技术方案部分（50分）
	工期安排合理、节点清晰（10分）
	工期在合同签订后35个日历天内完成所有工作得8-10分；工期在合同签订后40个日历天内完成所有工作得4-7分；工期在合同签订后45个日历天内完成所有工作得分1-3分。
	

	
	项目检测实施方案（20分）
	方案贴合本图书馆项目、检测流程完整、测点布置合理：17-20分；方案基本完整、针对性一般：10-16分；方案简略套用模板：1-9分；未提供0分。
	

	
	重难点处置与沉降观测专项方案（10分）
	针对建筑沉降、裂缝问题有专项检测、验算、处置思路完善：8-10分；有常规方案无专项内容：4-7分；无专项方案0分。
	

	
	质量管控、校园安全管理措施（10分）
	质控体系完善、校园作业安全方案齐全：8-10分；措施较完整：4-7分；内容缺失较多0-3分
	

	得分
	

	专家签字：
	
	
	

	时间：
	
	
	


